财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价□√

项目名称： 信息运行维护

项目编码：  R100002

项目单位：海南省司法厅

主管部门：海南省司法厅

评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：□中价机构  □专家组    □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年5月20日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 矫正定数人数 | 2500人 | 2500人以上 | 2000人 | 1500人 | 1500人以下 |
|  | 网站浏览量增长人数 | 2000人次 | 2000人次以上 | 1500人次 | 1000人次 | 1000人次以下 |
|  | 系统正常运转天数 | 300天 | 300天以上 | 250天 | 200天 | 200天以下 |
| 成效指标 | 公共服务提高率 | 50% | 50%以上 | 40% | 30% | 30%以下 |
|  | 系统故障率 | 10% | 10%此下 | 15% | 20% | 20%以上 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 90 | 90%以上 | 80% | 70& | 70%以下 |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省司法厅 | 主管部门 | 省司法厅 |
| 项目负责人 | 潘向红 | 联系电话 | 65919101 |
| 地址 | 海口市凤翔东路338号省司法厅 | 邮编 | 571100 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 235 | 实际到位资金（万元） | 235 | 实际使用情况（万元） | 218.79 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 235 | 省财政 | 235 | 省财政 | 218.79 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 潘向红 | 处长 | 省司法厅 | 97 |  |
| 严思浩 | 调研员 | 省司法厅 | 98 |  |
| 曾晓敏 | 副处长 | 省司法厅 | 98 |  |
| 孙积驹 | 主任科员 | 省司法厅 | 98 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2019年5月20日 |

海南省司法厅信息系统

运行维护项目支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求，我厅成立了项目支出绩效评价小组，对我厅的信息系统运行维护项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据司法部部署和要求，我厅建立起信息化项一期、社区矫正定位系统、指挥中心、会议视频系统、公共法律服务系统、智慧司法系统、公文OA系统和人事管理系统等，系统的建立极大提高了日常办公效率，及时发挥应急响应和上传下达等任务，为确保各类信息化系统的正常运行，我厅通过与专业公司合作，进行系统运行维护，取得了预期效果。

二、项目资金使用及管理情况

2019省财厅安排我厅信息系统运行维护项目经费235万元，实际支出218.79万元。支出的资金主要用于各类系统的日常运行维护和应急维修。该项目的财务核算及经费使用实行国库集中支行管理制度，项目发生的每一笔费用，均由省财政厅会计核算站审核，同时我厅还根据相关的财务规定，结合单位自身特点，制定本单位有的财务管理制度，严格财经纪律，对项目资金实行专款专用，费用报账实行层层把关，在报账时，经处室负责人、财务负责人、分管财务领导按职权进行审批后，按专款专用的原则进行列支，交由省国库支付局核算站审核支付，较好地保证了该项目经费的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。

三、项目组织实施情况

在项目实施的过程中，根据国家及海南省有关管理规定，我厅通过公开采购方式，与专业公司进行合作，签订运维合同，实行了信息系统的专业化管理。此外，我厅信息系统管部门实行日常巡查，及时处理软硬件问题，确保了我厅信息系统的正常运行。

四、项目绩效情况

2019年，我厅信息系统运行维护年度预算资金235万元，项目已完成218.79万元的支出，项目达到了预期的效果，完成质量良好，项目完成情况分析如下：

（一）产出指标情况

1、信息系统正常运转300天以上，达到绩效目标表300天以上的目标，完成效果较好。

2、社区矫正定位人数在3000人以上，目标设定合理。

3、我厅门户网站2019年浏览人数增加了3000人次以上，超过预期目标。

（二）成效指标情况

1、公共服务提高率。我厅成立了公共法律服务局，采取线上和线下办公相经合的办法，极大提高工作效率，事务审批用时更短更高效，达到预期目标。

2、系统故障率。由于聘请专业公司对我厅的各类系统进行运行维护，系统发生的故障控制在低水平，根据2019年的运行维护情况，系统故障发生率在5%左右，并且针对发生的故障均能在最短的时间内排除，达到设定的目标。

五、存在的问题和建议

一、系统种类较多，日常运行维护工作压力较大；二是有些系统运行多年，设备出现老旧化，发生故障的机率较大。

财政支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |